| Kostprijsberekening | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uitvoering | Tijd | Kost |
| Sprint 1 | Voorzie data opslag | 6u | 240 € |
|  | Structureer de data | 5u | 200 € |
|  | Maak serve endpoint | 4u | 160 € |
|  | Layout concept | 8u | 320 € |
|  | Start Angular project | 1u | 40 € |
|  | Set SQL statements | 5u | 200 € |
|  | Maak profiel | 6u | 240 € |
|  | Maak ‘add meal’ model | 8u | 320 € |
| Sprint 2 | Maak ‘user allergies page’ | 10u | 400 € |
|  | Maak ‘edit user form’ | 10u | 400 € |
|  | Maak ‘overview of cooked meals’ | 5u | 200 € |
|  | Maak ‘home page’ | 10u | 400 € |
|  | Maak ‘meal overview’ | 8u | 320 € |
| Sprint 3 | Maak ‘favorite chef page’ | 12u | 480 € |
|  | Bestelde maaltijden in profiel pagina | 6u | 240 € |
|  | Voeg adres toe na login | 5u | 200 € |
|  | Coupon voor ‘ordered meal’ | 8u | 320 € |
|  | Maak ‘chef overview’ | 5u | 400 € |
|  | Maak ‘meal detail’ | 12u | 480 € |
|  | Maak Dashboard | 22u | 880 € |
| Sprint 4 | Maak ‘chef title component’ | 8u | 320 € |
|  | Volg een chef | 10u | 400 € |
|  | Voeg ingrediënten toe bij het maken van een maaltijd | 8u | 320 € |
|  | Voeg datatime toe in ‘overview’ | 8u | 320 € |
|  | Geef een beoordeling na de afhaling van de maaltijd | 12u | 480 € |
|  | Log out | 8u | 320 € |
|  | Pas een maaltijd aan als chef | 12u | 480 € |

|  |  |
| --- | --- |
| Totaal Bruto | 9.080 € |
| BTW | 1.906,80 € |
| Totaal Netto | 10.986,80 € |